**第四周**

前端：

原型设计

（王）

ps:

这个要原型图，你找一下文档里面有没有,是那个最终的项目成果文档，到时候PPT要贴这个图

然后你还需要在群里发送，你前端的框架，这可以在文档看到

把以上内容总结成word周末之前发给我

后端：

数据库设计和搭建

（你们三个自己分吧,要写分工，郑，梁，罗）

ps:

这个软件需求分析书上有ER图和数据字典就不用再发给我，我直接贴那个图了

我需要你们三个整理一个word，里面有，每个数据库的，源码的截图（分表，每个表一个），以及数据库可视化软件里面直观呈现的那种关系图（类似DBeaver）

同样，周末前整理成word发给我

测试：

开始编写单元测试用例

参与后端接口设计

项目经理：

本周分工

周报汇报总结和PPT制作

后端接口设计

监督项目进度

（文）